|  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 07.04.2023 | № | 192 |  |
|  | г. Котельнич |  |  |  |
| О внесении изменений в постановление администрации города Котельнича от 30.12.2022 № 749 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы на 2023 год «Благоустройство на территории городского округа города Котельнича Кировской области» на 2022 – 2027 годы» |  |  |  |  |

Администрация города Котельнича ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы на 2023 год «Благоустройство на территории городского округа города Котельнича Кировской области» на 2022 – 2027 годы», утвержденный постановлением администрации города Котельнича от 30.12.2022 № 749 (далее - План), изложив Приложение Плана в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования www.kotelnich-omv.ru.

И.о. главы города        Д.М. Смирнов

СОГЛАСОВАНО

Разослать: каб. № 1, 22, бухгалтерия, управление финансов, сайт

Приложение

к постановлению администрации города Котельнича

от 07.04.2023    №  192

ПЛАН

реализации муниципальной программы на 2023 год «Благоустройство на территории

городского округа города Котельнича Кировской области» на 2022 – 2027 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Срок реализации мероприятий |  | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации мероприятий | Окончание реализации мероприятий |  |  |  |
| 1. | Озеленение территории города | Карачарова Людмила Викторовна, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства, заведующий сектором благоустройства, МКУ ЭХС ОМСУ г. Котельнича |  |  | Бюджет города | 975,2 |  |
| 1.1. | Скашивание травы с улиц и скверов города |  | С момента заключения контракта | 15 октября | Бюджет города | 740,2 | Скашивание травы 3 раза на территории города |
| 1.2. | Устройство клумб (рассада) (МКУ ЭХС ОМСУ г. Котельнича) |  | С момента заключения контракта | 01 июля | Бюджет города | 115,0 | Оформление клумб на территории города |
| 1.3. | Уборка аварийных деревьев с улиц города |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 120,0 | Уборка 10-12 аварийных деревьев |
| 2. | Организация санитарной уборки города (ликвидация и вывоз несанкционированных свалок) |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 540,0 | Сбор и удаление (вывоз) мусора с несанкционированных свалок с улиц города, уборка поваленных деревьев на улицах города |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству города |  |  |  | Бюджет города | 122,8 |  |
| 3.1. | Составление и проверка проектно-сметной документации |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 40,0 | Получение сметного расчета для дальнейшего заключения контракта |
| 3.2. | Противоклещевая обработка кладбищ, скверов города |  | 15 апреля | 20 мая | Бюджет города | 80,0 | Обрабатывание общественных территории города |
| 3.3. | Аренда земельного участка для мемориального комплекса в память умерших гражданах СССР, эвакуированных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годы |  | 01 января | 31 декабря | Бюджет города | 2,8 | Аренда земельного участка для благоустройства территории |
| 4. | Содержание городского фонтана (водоснабжение, консервация, расконсервация, настройка, оформление) |  | С момента заключения контракта | 15 октября | Бюджет города | 150,0 | Для украшения общественного пространства города |
| 5. | Устройство контейнерных площадок |  | С момента заключения контракта | 01 ноября | Бюджет города | 150,0 | Исполнение полномочий МО городской округ г. Котельнич Кировской области в соответствии с действующим законодательством. Соблюдение санитарных норм по сбору ТКО на территории города |
| 6. | Приобретение 6 (шести) контейнеров для обустройства мест сбора и накопления отходов I и II классов опасности |  | С момента заключения контракта | 01 октября | Бюджет города | 130,0 | Для организации мест накопления отходов I и II классов опасности (отработанных батареек и ртутьсодержащих ламп) |
| 7. | Организация массового катания на коньках (содержание хоккейной коробки) | МКУ ЭХС ОМСУ г. Котельнича | С момента заключения контракта | 15 марта | Бюджет города | 180,7 | Для организации активного отдыха граждан города |
| 8. | Организация и содержание мест захоронения | МКУ ЭХС ОМСУ г. Котельнича | 01 января | 31 декабря | Бюджет города | 1589,7 | Содержание мест захоронения в надлежащем состоянии (9,9 тыс. м2 площадь участков для погребения, 22,8 тыс. м2 прибираемая площадь внутрикладбищенских дорог) |
| 9. | Содержание контейнерных площадок для сбора ТКО |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 366,9 | Исполнение полномочий МО городской округ г. Котельнич Кировской области в соответствии с действующим законодательством. Соблюдение санитарных норм по сбору ТКО на территории города |
| ИТОГО (Бюджет города) |  |  |  |  |  | 4205,3 |  |

__________________