| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18.01.2021 | № | 13 |
| г. Котельнич |  |  |

Об утверждении плана реализации мероприятий на 2021 год муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы»

Администрация города Котельнича ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план реализации мероприятий на 2021 год муниципальной

адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном интернет-сайте муниципального образования www.kotelnich-omv.ru.

Глава города    А.В. Лыков

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Котельнича

от 18.01.2021 № 13

План

реализации мероприятий на 2021 год муниципальной адресной программы

«Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича,

из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование (рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 1. | Переселение граждан, проживающих на территории г. Котельнича, из аварийного жилищного фонда | Кудреватых Сергей Анатольевич, первый заместитель главы администрации города, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства; Братухин Сергей Владиславович, начальник управления социально-экономического развития администрации города | 1 января | 31 декабря | Средства Фонда ЖКХ Областной бюджет Бюджет города | 42 609 200,00 387 400,00 43 100,00 | Предоставление 32 жилых помещений 63 гражданам, проживающим в аварийных домах, признанных до 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом; ликвидация 1181,4 кв. метров аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом. |
|  | Итого: |  |  |  |  | 43 039 700,00 |  |

_______________