увч

| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.08.2024 | № | 391 |
| г. Котельнич |  |  |
| О внесении изменений в постановление администрации города Котельнича от 11.01.2024 № 10 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы на 2024 год «Сохранение и развитие улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания населения городского округа города Котельнича Кировской области» на 2022–2027 годы» |  |  |

Администрация города Котельнича ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы на 2024 год «Сохранение и развитие улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания населения городского округа города Котельнича Кировской области» на 2022–2027 годы» (далее – план), утвержденный постановлением администрации города Котельнича от 11.01.2024 № 10, изложив план в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования www.kotelnich-omv.ru.

Глава города    О.В. Исмаилов

Приложение

к постановлению администрации

города Котельнича

от 15.08.2024 № 391

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания населения городского округа города Котельнича Кировской области

на 2022–2027 годы» на 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность, Ф.И.О) | Срок реализации мероприятия |  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства, заведующий сектором благоустройства Карачарова Л.В. |  |  | ИТОГО | 30 331,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 30 207,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 124,0 |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги по улице Карла Маркса в г. Котельниче |  | С момента заключения контракта | 01 октября | Областной бюджет | 13 962,026 | Ремонт автомобильной дороги по улице Карла Маркса в г. Котельниче (от ул. Октябрьская до ул. Базовая) |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 14,02383 |  |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги по улице Советская (от улицы Ленина до улицы Кирова) в городе Котельниче |  | С момента заключения контракта | 01 октября | Областной бюджет | 10 275,0 | Ремонт автомобильной дороги по улице Советская (от улицы Ленина до улицы Кирова) в городе Котельниче |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 104,0 |  |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Труда г. Котельнича |  | С момента заключения контракта | 01 октября | Областной бюджет | 5 969,974 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Труда г. Котельнича (от ул. Нововокзальная до дома № 70 по ул. Труда) |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 5,97617 |  |
| 2. | Содержание улично-дорожной сети |  |  |  | ИТОГО | 29 626,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 27 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 2 126,0 |  |
| 2.1. | Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог (ямочный ремонт) |  | С момента заключения контракта | 01 сентября | Бюджет города | 0,0 | Поддержание проезжей части дорог в соответствии с ГОСТ |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Областной бюджет | 27 500,0 | Осуществление содержания улично-дорожной сети города в соответствии с ГОСТ |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 278,0 |  |
| 2.3. | Содержание тротуаров |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 1 177,732 | Осуществление содержания тротуаров и общественных пространств в соответствии с ГОСТ |
| 2.4. | Содержание автомобильных дорог (левобережная часть) |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 100,0 | Поддержание проезжей части дорог в соответствии с ГОСТ |
| 2.5. | Содержание существующих и установка новых дорожных знаков |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 0,0 | Установка и содержание дорожных знаков в соответствии с ГОСТ |
| 2.6. | Ремонт и содержание светофорных объектов |  | 01 января | 31 декабря | Бюджет города | 60,0 | Поддержание в технически исправном состоянии двух светофорных объектов |
| 2.7. | Составление и проверка сметных расчетов по ремонту и содержанию дорожного хозяйства |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 50,0 | Получение сметного расчета для дальнейшего заключения контракта |
| 2.8. | Осуществление строительного контроля (технического надзора) по ремонту проезжей части дорог и тротуаров |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 50,0 | Осуществление контроля по ремонту проезжей части дорог и тротуаров специализированной организацией |
| 2.9. | Регулировка высотного положения крышек колодцев |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 120,0 |  |
| 2.10. | Ремонт автопавильона по ул. Чапаева города Котельнича Кировской области |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 83,668 | Ремонт автобусного павильона по ул. Чапаева г. Котельнича Кировской области |
| 2.11. | Мероприятия по приведению остановочных пунктов в соответствии с требованиями законодательства |  | С момента заключения контракта | 31 декабря | Бюджет города | 206,6 | Приведение остановочных пунктов в соответствии с требованиями законодательства |
| 3. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (Организация и проведение детских мероприятий по ПДД и БДД) |  |  |  | Бюджет города | 10,0 | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
| 4. | Организация транспортного обслуживания населения |  |  |  | ИТОГО | 9 379,14 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5 233,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 4 146,14 |  |
| 4.1. | Обустройство и содержание ледовой переправы через реку Вятка | МКУ «Речная переправа г. Котельнича» |  | 01 апреля | Бюджет города | 576,94 | Организация транспортной доступности заречной части города Котельнича (в зимний период) |
| 4.2. | Организация речных пассажирских перевозок |  | 01 января | 31 декабря | Бюджет города | 2 407,0 |  |
| 4.3. | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | Администрация города | С момента заключения контракта | 31 декабря | Областной бюджет | 5 233,0 |  |
| 4.4. | Мероприятия по возмещению недополученных доходов, связанных с оказанием дополнительных мер поддержки членам семей участников специальной военной операции | Администрация города |  | 31 декабря | Бюджет города | 1 162,2 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 69 346,14 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 62 940,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет города | 6 406,14 |  |

__________________