|  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27.11.2024 | № | 562 |  |
|  | г. Котельнич |  |  |  |
| Об утверждении плана реализации мероприятий на 2024 год муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы» |  |  |  |  |

Администрация города Котельнича ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации мероприятий на 2024 год муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы» согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте муниципального образования www.kotelnich-omv.ru.

Глава города    О.В. Исмаилов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Котельнича

от 27.11.2024 № 562

План реализации мероприятий на 2024 год

муниципальной адресной программы

«Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича,

из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирова-ния | Финанси-рование (рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 1. | Снос расселенных домов: - снос объекта капитального строительства; - уборка, вывоз и утилизация мусора (строительных отходов) после сноса объекта капитального строительства | Ряполов Игорь Вадимович, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 580 000,00 420 000,00 | Ликвидация 255,2 кв.м. расселенного аварийного жилищного фонда (г. Котельнич, ул. Октябрьская, 58) |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1 000 000,00 |  |

_______________