| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26.12.2024 | № | 656 |
| г. Котельнич |  |  |
| О внесении изменения в постановление администрации города Котельнича от 26.12.2023 № 673 «Об утверждении плана реализации мероприятий на 2024 год муниципальной программы «Восстановление и содержание муниципального жилого фонда городского округа города Котельнича Кировской области» на 2022-2027 годы |  |  |

Администрация города Котельнича ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в план реализации мероприятий на 2024 год муниципальной программы «Восстановление и содержание муниципального жилого фонда городского округа города Котельнича Кировской области» на 2022-2027 годы (далее – План), утвержденный постановлением администрации города Котельнича от 26.12.2023 № 673, изложив План в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования www.kotelnich-omv.ru.

Глава города    О.В. Исмаилов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Котельнича

от 26.12.2024 № 656

План реализации

мероприятий на 2024 год муниципальной программы

«Восстановление и содержание муниципального жилого фонда

городского округа города Котельнича Кировской области» на 2022-2027 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансиро-вания | Финансиро-вание (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 1. | Восстановление муниципального жилого фонда (ремонт жилых помещений): - г. Котельнич, ул. Степана Разина, д. 21; - г. Котельнич, ул. Школьная, д. 9, кв. 121; - г. Котельнич, ул. Гагарина, д. 27; - г. Котельнич, пер. Деповской, д. 5, кв. 25; - г. Котельнич, ул. Советская, д. 20, кв. 23; - г. Котельнич, пер. Яранский, д. 7, кв. 1, комн. 3; - г. Котельнич, ул. Радужная, д. 4а, кв. 3; - г. Котельнич, ул. Октябрьская, д. 116, кв. 1, комн. 2 | Одегова Ирина Николаевна, консультант администрации города | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 846,58 |  |
| 2. | Возмещение затрат по замене общедомовых приборов учета в доле муниципальных жилых помещений по многоквартирным домам |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 0,0 |  |
| 3. | Проведение строительно-технической экспертизы и выдача экспертных заключений на предмет технического состояния муниципальных жилых помещений |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 98,0 |  |
| 4. | Составление сметной документации на восстановление муниципального жилого фонда |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 50,0 |  |
| 5. | Затраты по начислению и сбору платежей за жилые помещения муниципального жилищного фонда (расчет платы за наем жилья, услуги по заключению и выдаче договоров социального найма и найма на жилые помещения по договору поручения, услуги по подготовке и выдаче дубликатов договоров социального найма и найма на жилые помещения по договору поручения) |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 300,0 |  |
| 6. | Оплата услуг по обращению с ТКО, по отоплению и водоснабжению муниципального жилищного фонда, не предоставленного гражданам по договорам социального найма |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 888,4 |  |
| 7. | Оплата услуг по содержанию и текущему ремонту мест общего имущества МКД (многоквартирных домов); холодному водоснабжению ОДН (общедомовых нужд), водоотведению ОДН и электрической энергии ОДН в части муниципального жилищного фонда, не предоставленного гражданам по договорам социального найма |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 122,256 |  |
| 8. | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые помещения муниципального жилищного фонда |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 2 017,420 |  |
| 9. | Независимая оценка рыночной стоимости жилых помещений, находящихся в собственности граждан, для изъятия земельного участка и выкупа жилых помещений |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 10,0 |  |
| 10. | Изъятие путем предоставления возмещения (выкупа) жилого помещения, расположенного по адресу: г. Котельнич, ул. Фабричная, д. 2, кв. 10 |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 509,0 |  |
| 11. | Оплата пени за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые помещения муниципального жилищного фонда |  | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 12,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 4 853,656 |  |

______________