|  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26.12.2023 | № | 672 |  |
|  | г. Котельнич |  |  |  |
| О внесении изменений в постановление администрации города Котельнича от 30.12.2022 № 736 «Об утверждении плана реализации мероприятий на 2023 год муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы» |  |  |  |  |

Администрация города Котельнича ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план реализации мероприятий на 2023 год муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилищного фонда» на  
2019 – 2025 годы» (далее – План), утвержденный постановлением администрации города Котельнича от 30.12.2022 № 736 «Об утверждении плана реализации мероприятий на 2023 год муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича, из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы», изложив План в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования www.kotelnich-omv.ru.

Глава города   О.В. Исмаилов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Котельнича

от 26.12.2023   №   672

План реализации мероприятий на 2023 год

муниципальной адресной программы

«Переселение граждан, проживающих на территории города Котельнича,

из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финанси-рование (рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реали-зации мероп-риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия |  |  |  |
| 1. | Съёмка дома и подготовка проектной документации | Ряполов Игорь Вадимович, заместитель начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 1 января | 31 декабря | Бюджет города | 180 000,00 | Ликвидация 990,8 кв. метров расселённого аварийного жилищного фонда (6 многоквартирных домов: г.Котельнич, ул. Ст. Разина, д. 27; г. Котельнич, ул. Ст.Разина, д. 29; г. Котельнич, ул. Яранская, д. 22; г. Котельнич, ул. Октябрьская, д. 58; г. Котельнич, ул. Советская, д. 111; г. Котельнич, ул. Полоса Отвода, д. 10), признанного до 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом. |
|  | Итого: |  |  |  |  | 180 000,00 |  |

_______________