| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 01.06.2021 | № | 288 |
| г. Котельнич |
| О внесении изменений в постановление администрации города Котельнича от 24.03.2021 № 165 « Об утверждении плана реализации мероприятий на 2021 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области» на 2018 - 2024 годы |

Администрация города Котельнича ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в план реализации муниципальной программы на 2021 год «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области» на 2018 - 2024 годы» (далее – План), изложив План согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте муниципального образования www.kotelnich-omv.ru.

Глава города     С.Н. Вдовкин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Котельнича

от 01.06.2021 № 288

План

реализации мероприятий на 2021 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области» на 2018 - 2024 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок реализации мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1. | Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий | Кудреватых С.А. - первый заместитель главы администрации города, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства | 1 января | 31 декабря | - | не требует | Обследования физического состояния дворовых и общественных территорий |
| 2. | Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 10409,0 10200,96 103,04 105,0 |  |
| 2.1. | Благоустройство дворовых территорий: |  | С момента заключения | 01 августа | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 5959,84 5840,77 58,99 60,08 |  |
| 2.1.1 | Ремонт дворовой территории дома № 3 по ул. Д. Белых г. Котельнича |  | С момента заключения | 01 августа | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 1692,98 1659,22 16,76 17,0 | 1 благоустроенная дворовая территория |
| 2.1.2 | Дополнительные работы ремонт дворовой территории дома № 3 по ул. Д. Белых г. Котельнича |  | С момента заключения | 01 августа | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 211,74 207,46 2,1 2,18 |  |
| 2.1.3 | Ремонт дворовой территории дома № 2 по ул. Победы г. Котельнича |  | С момента заключения | 01 августа | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 2270,06 2224,66 22,45 22,95 | 1 благоустроенная дворовая территория |
| 2.1.4 | Дополнительные работы ремонт дворовой территории дома № 2 по ул. Победы г. Котельнича |  | С момента заключения | 01 августа | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 113,6 111,27 1,13 1,2 |  |
| 2.1.5 | Ремонт дворовой территории дома № 5 по переулку Деповскому г. Котельнича |  | С момента заключения | 01 августа | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 1506,5 1476,48 14,92 15,1 | 1 благоустроенная дворовая территория |
| 2.1.6 | Выполнение работ по устройству освещения дворовых территорий г. Котельнича (пер. Деповской, д. 5 и ул. Победы, д. 2) |  | С момента заключения | 01 августа | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 164,96 161,68 1,63 1,65 | Освещение двух дворовых территорий |
| 2.2. | Благоустройство общественной территории: (общественная территория Кировская область, г.Котельнич сквер "Городской сад" Кировская область, г.Котельнич ул. Советская 132) |  | С момента заключения контракта | 01 августа | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 4449,16 4360,19 44,05 44,92 |  |
| 2.2.1 | устройство искусственного освещения общественной территории по адресу: Кировская область, г.Котельнич сквер "Городской сад" |  | С момента заключения контракта |  | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 1322,42 1295,7 13,0 13,72 | 1 освещенная общественная территория |
| 2.2.2 | Поставка системы видеонаблюдения для общественной территории сквера "Городской сад" |  | С момента заключения контракта |  | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 450,0 441,04 4,46 4,5 | Благоустройство территории сквера «Городской сад» |
| 2.2.3 | Устройство ограждения городского сада в г. Котельниче Кировской области ( по ул. Советская и ул. Садовая) |  | С момента заключения контракта |  | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 1417,0 1389,00 14,0 14,0 | Благоустройство территории сквера «Городской сад» |
| 2.2.4 | Уборка аварийных деревьев на общественной территории по адресу Кировская область, г. Котельнич сквер "Городской сад" |  | С момента заключения контракта |  | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 240,0 235,2 2,4 2,4 | Благоустройство территории сквера «Городской сад» |
| 2.2.5 | Разборка столба входной группы и фундаментов в городском саду города Котельнича |  | С момента заключения контракта |  | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 98,4 96,4 1,0 1,0 | Благоустройство территории сквера «Городской сад» |
| 2.2.6 | Ремонт парапета вдоль улицы Советской в городском саду г. Котельнича |  | С момента заключения контракта |  | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 200,0 196,02 1,98 2,0 | Благоустройство территории сквера «Городской сад» |
| 2.2.7 | Расширение входной группы и тротуара у входной группы в городском саду г. Котельнича |  | С момента заключения контракта |  | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 300,0 294,03 2,97 3,0 | Благоустройство территории сквера «Городской сад» |
| 2.2.8 | Освещение входной группы в городском саду г. Котельнича |  | С момента заключения контракта |  | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 50,0 49,0 0,5 0,5 | Благоустройство территории сквера «Городской сад» |
| 2.2.9 | Засыпка траншей песком, уплотнению основания и грунта в городском саду г. Котельнича |  | С момента заключения контракта |  | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 80,0 78,4 0,8 0,8 | Благоустройство территории сквера «Городской сад» |
| 2.2.10 | Устройство ограждения по ул. Садовая (дополнительные секции) в городском саду г. Котельнича |  | С момента заключения контракта |  | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 291,34 285,4 2,94 3,0 | Благоустройство территории сквера «Городской сад» |
| 3. | Разработка дизайн - проектов, проектной документации, сметных расчетов и проверка достоверности сметной стоимости |  | 1 января | 31 января | ИТОГО: бюджет города | 190,0 190,0 | Подготовка документов |
| 4. | Проведение рейтингового голосования по выбору благоустраиваемой территории в 2022 году |  | 1 января | 28 февраля | ИТОГО: бюджет города | 42,0 42,0 | Подготовка и организация проведение рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий |
| 5. | Изготовление печатной продукции |  | 1 января | 28 февраля | ИТОГО: бюджет города | 10,0 10,0 | Наглядные материалы для оформления пунктов рейтингового голосования по выбору благоустраиваемой территории в 2021году |
| 6. | Осуществление строительного контроля |  | 1 января | 31 декабря | ИТОГО: бюджет города | 110,0 110,0 | Контроль качества выполняемых работ, избежание необоснованного завышения затрат |
|  | ИТОГО: |  |  |  | ИТОГО: федеральный бюджет областной бюджет бюджет города | 10761,0 10200,96 103,04 457,0 |  |

___________________