| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОТЕЛЬНИЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.07.2023 | № | 394 |  |
| г. Котельнич |  |  |  |
| О подготовке к отопительному периоду 2023/2024 года |  |  |  |

В целях качественной подготовки объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Котельнича к отопительному периоду 2023/2024 года, надежному прохождению отопительного периода 2023/2024 года, руководствуясь статьей 6 Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,  пунктом 4 статьи 6 Устава муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области, принятого решением Котельничской городской Думы Кировской области от 29.06.2005 № 26, администрация города Котельнича  постановляЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по осуществлению контроля за ходом подготовки объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Котельнича к отопительному периоду 2023/2024 года и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о рабочей группе для осуществления контроля за ходом подготовки объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Котельнича к отопительному периоду 2023/2024 года согласно приложению № 2.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства администрации города (Смирнов Д.М.) в срок до 15.11.2023 обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2023/2024 года муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора.

4. Управлению образования города (Червякова Е.С.), отделу культуры города (Парышева М.В.), муниципальному казенному учреждению «Эксплуатационно-хозяйственная служба органов местного самоуправления города Котельнича» (Филимонов И.В.), муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования спортивная школа 
г. Котельнича (Злобин Д.А.), муниципальному бюджетному учреждению «Физкультурно-оздоровительный комплекс города Котельнича» (Петров А.В.) обеспечить ежедневный контроль за своевременным выполнением работ по подготовке объектов к отопительному периоду 2023/2024 года.

5. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и собственникам помещений в домах, находящихся на непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме, осуществлять подготовку жилищного фонда к отопительному периоду 2023/2024 года, обеспечивающую готовность объектов жилого фонда, соответствующую требованиям Приказа министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

6. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям:

6.1. В срок до 03.08.2023 обеспечить готовность к отопительному периоду котельных и тепловых сетей с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2023/2024 года.

6.2. В срок до 03.08.2023 обеспечить подготовку эксплуатируемых сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

6.3. На случай аварийного ограничения подачи тепловой энергии в жилой дом на сверхнормативный период обеспечить наличие необходимой техники для обогрева помещений многоквартирного дома, автономных источников электроснабжения для обеспечения электроснабжения аварийного объекта либо договоров на право их использования.

6.4. В срок до 03.08.2023 сформировать нормативный запас топлива.

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Назначить ответственным лицом за выполнение мероприятий по подготовке муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области к отопительному периоду 2023/2024 года первого заместителя главы администрации, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства Смирнова Д.М.

Глава города    О.В. Исмаилов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Котельнича

от 28.07.2023  № 394

СОСТАВ

рабочей группы по осуществлению контроля за ходом подготовки объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Котельнича к отопительному периоду

2023/2024 года

| ИСМАИЛОВ Олег Валерьевич | - | глава города Котельнича, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| СМИРНОВ Дмитрий Михайлович | - | первый заместитель главы администрации города, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства, заместитель руководителя рабочей группы |
| Ряполов Игорь Вадимович | - | заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры администрации города, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| ДЕМИН Константин Викторович | - | начальник теплосетевого участка г. Котельнича (по согласованию) |
| ДЕМИН ОАО Константин Николаевич | - | директор Котельничского ПК и ТС «Коммунэнерго» (по согласованию) |
| Ежов Андрей Алексеевич | - | директор ООО «Базис 1» (по согласованию) |
| ХОЛМАНСКИХ Константин Анатольевич | - | главный специалист администрации города |
| ЧЕРВЯКОВА Елена Сергеевна | - | начальник управления образования города |
| ШАМАНСКИЙ Андрей Валерьевич |  | директор МП «Горводоканал» города Котельнича |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города Котельнича

от  ___________ № _______

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по осуществлению контроля за ходом подготовки объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Котельнича

к отопительному периоду  2023/2024 года

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по осуществлению контроля за ходом подготовки объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Котельнича к отопительному периоду  2023/2024 года (далее – Группа) состоит из представителей администрации города Котельнича, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, представителей ресурсоснабжающих организаций, включаемых в состав комиссии по согласованию. Состав Группы утверждается постановлением администрации города Котельнича.

1.2. Группа формируется в составе председателя, его заместителя, секретаря и членов группы.

1.3. Заседания Группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание Группы ведет председатель, а при его отсутствии – заместитель председателя.

1.4. Заседание Группы считается правомочным при наличии не менее 2/3 членов группы.

1.5. Группа осуществляет взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями независимо от формы собственности, имеющими в хозяйственном ведении объекты теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, расположенные на территории города Котельнича (далее – организации), по вопросам подготовки объектов к работе в отопительный период 2023/2024 года.

1.6. Группа в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Кировской области, Уставом муниципального образования городской округ город Котельнич Кировской области, нормативно-правовыми актами администрации города Котельнича, настоящим Положением.

1.7. Решение заседания Группы оформляется в виде протокола.

2. Задачи Группы

2.1. Осуществление контроля за своевременным выполнением мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетического комплекса города Котельнича (далее – объекты) к работе в отопительный период 
2023/2024 года.

2.2. Оказание консультативной помощи организациям при реализации мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период.

2.3. Координация деятельности организаций при подготовке объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и энергетики к работе в отопительном периоде 2023/2024 года.

3. Права Группы

3.1. Принимать в соответствии со своей компетенцией решения в части координации деятельности по подготовке объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики к работе в отопительном периоде 2023/2024 года  для исполнения организациями.

3.2. Запрашивать информацию и материалы, необходимые для работы Группы.

3.3. Проверять выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период 2023/2024 года.

3.4. Заслушивать должностных лиц по вопросам подготовки объектов к работе в отопительный период 2023/2024 года.

3.5. Направлять обращения для принятия мер по фактам нарушения сроков подготовки к отопительному периоду 2023/2024 года.

_____________

| Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и благоустройства, заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры администрации города | И.В. Ряполов |
| --- | --- |